MITRALABS.ID

Mitra Digital Bisnis Mu  •  @mitralabs.id  •  082381118520

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Jasa Pembuatan Website  •  Versi 1.0  •  Mei 2026

01. Informasi Umum

| Nama Agency | : | Mitralabs.id |
| --- | --- | --- |
| Tagline | : | Mitra Digital Bisnis Mu |
| Layanan | : | Pembuatan Website — UMKM, Usaha, Sekolah, Travel |
| Instagram | : | @mitralabs.id |
| Engineer | : | Ridho Robbi Pasi |
| Marketing | : | Ghazy Muhalla |
| Kontak | : | 082381118520 ¦ ridhorobbipasi@gmail.com |
| Pembayaran | : | Dana • BSI • Mandiri • QRIS |

02. Paket Layanan

Tiga paket tersedia. Semua sudah termasuk 2x revisi dan garansi bug 7 hari.

| Spesifikasi | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Harga | Rp 1.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 7.000.000 |
| Timeline | 3 hari kerja | 7 hari kerja | 14 hari kerja |
| Halaman | 1 halaman | 3–5 halaman | 7–10 halaman |
| Desain | Template | Semi-custom | Full custom |
| Mobile Responsive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tombol WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Form Kontak | ✗ | ✓ | ✓ |
| Google Maps | ✗ | ✓ | ✓ |
| Galeri Foto | ✗ | ✓ | ✓ |
| SEO Dasar | ✗ | ✓ | ✓ |
| Blog / Artikel | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sistem Booking | ✗ | ✗ | ✓ |
| Animasi | ✗ | ✗ | ✓ |
| Domain .com | ✗ | ✗ | ✓ (1 tahun) |
| Hosting | ✗ | +Rp 200.000 | ✓ (1 tahun) |
| Revisi | 2x | 2x | 2x |
| Garansi Bug | 7 hari | 7 hari | 7 hari |
| Support | Berbayar | Berbayar | 1 bulan gratis |

* Perbaikan bug setelah garansi: Rp 100.000 per sesi.

03. Alur Kerja

- Onboarding — kirim form brief, tunggu diisi sebelum mulai

- Proposal & Deal — kirim proposal, tunggu konfirmasi + DP 30%

- Pengerjaan — update progres 2x: saat 50% dan mendekati final

- Revisi — maks 2x gratis, ke-3 dst berbayar

- Serah Terima — pelunasan masuk → akses/file diserahkan, garansi 7 hari aktif

04. Ketentuan Pembayaran

- DP 30% wajib sebelum pengerjaan dimulai

- Pelunasan 70% sebelum file/akses diserahkan

- DP hangus jika tidak ada kejelasan dalam 14 hari

- Pembatalan oleh klien setelah DP masuk: DP tidak dikembalikan

- Perbaikan bug setelah garansi: Rp 100.000 per sesi

05. Standar Komunikasi

- Gunakan 'kami' bukan 'aku' saat komunikasi dengan klien

- Balas pesan klien maks 1x24 jam di hari kerja

- Update progres minimal 2x selama pengerjaan

- Semua kesepakatan wajib terdokumentasi via teks